[bookmark: _GoBack]持续治理类经营性项目完善手续流程    编制完成规划校核意见（规划综合实施方案）并通过房屋安全鉴定、消防安全鉴定、矿产资源核查及地质灾害危险性评估后，各属地镇政府（街道办事处）依据职责分工进行查处。
五、处罚
初审材料清单
1.关于申请补办xx项目手续的函（主体申请）
2.核查报告（附多张现场室内、室外照片）
3.建设工程测量成果报告书（建筑高度）
4.房屋面积测算报告（测算面积）
5.用地、建筑矢量（GIS文件、2000坐标系和北京坐标系）
6.土地证复印件或用地范围钉桩、勘测报告（盖章生效）
7.监管承诺
申请阶段具体流程
1. [bookmark: OLE_LINK1]属地政府核实项目规划地类情况，符合规划建设用地的项目，向专班提交项目名称、土地证复印件、规划分区图。
2. 专班汇总项目基本信息，将项目名称、土地证复印件通过OA办公系统推送至不动产登记二科，登记二科协调不动产相关科室提供项目用地矢量文件。
3. 专班将不动产反馈的矢量文件推送至相关属地，属地政府根据矢量开展测绘工作。
4.完成测绘工作的项目由属地政府组织按照初审要求，向专班提出申请。
一、消隐评估阶段
二、申请
六、公示
四、区政府专题会审定
区住建委负责对于通过区级审查的项目，开展工程竣工验收备案等相关工作。因建成时间较早不具备办理条件的，由区住建委出具不具备办理条件的说明；以符合房屋结构安全要求的房屋安全鉴定报告和符合消防要求的消防安全鉴定报告代替竣工验收备案。 
七、竣工备案
经审查无权籍问题，出具权籍报告。
主体委托第三方测绘单位出具测量报告。
主体依规申请不动产登记。
登记
申请
权籍
报告
现场
踏勘
登记申请完成时限
1.国有土地不动产登记发证5个工作日。
2.集体土地现场公示15个工作日，公示期满后办理不动产登记发证5个工作日。


公示无异议或公示期内未收到书面意见的项目，由经区政府会议审定明确的主体向不动产登记部门提交审定会会议纪要及所附初审意见、划拨决定书或占地批复、房屋安全鉴定报告、消防安全鉴定报告、房产测绘成果报告、门楼牌号证明信，申请办理不动产权首次登记。

八、登记发证
申请工作由各属地镇政府（街道办事处）组织开展。 申请材料齐全的，由各属地镇政府在建筑物所在地公告至少15个工作日，经公告无异议的，正式纳入产业类项目完善手续工作流程，并向专班提交申请函、核查报告、监管承诺、土地证复印件或用地范围钉桩/勘测报告、房产测绘成果报告以及竣工测量成果报告以及相关矢量数据。

三、初审工作
自然资源调查监测科提供该项目三调地类及矢量数据；规划实施科合适项目规划实施情况；城市设计科提供该项目用地分区规划、街区规划用途图纸；国土空间生态修复科核实该项目是否涉及矿产品压覆、是否位于地质灾害易发区；有土地证项目由不动产中心核实该项目权属情况等。
征询意见
现场核查项目实际使用功能与描述是否相符。
现场踏勘
出具意见
专班出具北京市规划和自然资源委员会顺义分局关于xxx项目完善手续的初审意见函。
初审内容包括勘测和房屋测量、测绘成果（包括钉桩测绘成果（或普测成果书）及房产测绘成果报告）；规划审查情况(包括规划符合情况、规划实施意见，明确规划指标，如建筑功能及规模、指标配比等)、权属审查、规划许可情况。
经初审同意的，由区规自分局出具产业类项目初审意见。
审定应以区政府会议等形式组织开展。对项目初审意见、立项意见等进行审查，最终以会议纪要或请示报告的形式对前述各部门意见予以确定，并通过会议确认申请办理产权登记手续的项目主体。
会议审定内容包括规划校核意见（规划综合实施方案）、消防鉴定、建筑安全鉴定、产业效益评估报告、地灾风险评估、压覆矿核查报告等。
审核通过后的国有出让土地项目，若宗地内总建筑规模若超过使用权面积控制要求，需与利用中心签订国有出让合同补充协议。
由各属地镇政府（街道办事处）指导申请主体编制规划校核意见或规划综合实施方案，开展房屋安全鉴定、消防安全鉴定、压覆重要矿产资源核查工作，并进行地质灾害危险性评估。其中，房屋安全鉴定报告应明确房屋是否满足安全和抗震要求，消防安全鉴定报告应明确是否符合消防安全技术规范或消防安全监管规范的强制性要求，地质灾害危险性评估成果应明确是否符合用地审批条件。
属地政府征求各相关行业主管部门意见，并结合本区域经济社会实际，充分考虑建筑承载功能业态、产值、税收、吸纳就业人数及对本区域经济贡献等指标，出具项目效益评估报告。

完成处罚（取得缴纳罚款凭证）的项目，由区专班组织在区政府网站进行公示。公示内容应包括：主体名称、使用用途或功能、所在位置、用地和建筑规模等。公示时间应不少于5个工作日。

